Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения «Село Маклино»

от 24.11.2021 №288

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклино»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | « Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклино» | | | |
| Цели муниципальной  программы | -повышения уровня комфортности пребывания на территории сельского поселения «Село Маклино», улучшение внешнего облика поселения, повышение уровня благоустройства территории, улучшение условий проживания населения, улучшение санитарного состояния территории  - улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Улучшение экологической обстановки,  Выполнение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий, приведение к нормативным параметрам элементов внешнего и внутреннего благоустройства, приведение к нормативным параметрам элементов обустройства, повышение привлекательности зон отдыха  - информирование населения в сфере обращения с ТБО.  -совершенствование правовой базы, регулирующей вопрос обращения с ТБО на территории сельского поселения; - ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в целях снижения негативного техногенного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки в сельском поселении | | | |
| Координатор муниципальной  программы | Администрация сельского поселения «Село Маклино» | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Маклино» | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2022 – 2024 гг. | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета сельского поселения «Село Маклино » | 38666,00 | 13739,00 | 12506,00 | 12421,00 |
| Другие источники |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | Улучшение санитарного состояния территории  Стабилизация состояния окружающей природной среды на территории сельского поселения «Село Маклино»  Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения | | | |

# 

# 1. Характеристика проблемы

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения «Село Маклино» Малоярославецкого муниципального района на 2022 – 2024 г.г.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития сельского поселения «Село Маклино» на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения «Село Маклино», повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения «Село Маклино».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. организация благоустройства и озеленения территории поселения;
2. приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
3. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
4. организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;
5. рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
6. организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения «Село Маклино».

**3. Основные мероприятия по реализации программы**

Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения «Село Маклино» регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по реконструкции существующих и установке новых детских площадок;

- мероприятия по ремонту мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период;

- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).

- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения «Село Маклино» по проверке санитарного состояния территории поселения;

- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;

- мероприятия по ремонту дорог сельского поселения «Село Маклино»;

- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

**4.** **Перечень программных мероприятий** «**Благоустройство территории сельского поселения «Село Маклино»**

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия  по  реализации  программы | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия  программы | Результаты выполнения  мероприятий программы |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 1 | **Уличное освещение сельского поселения «Село Маклино»** | **Итого** | **2022-2024** | **9050,00** | **2650,00** | **3050,00** | **3350,00** | Глава администрации |  |
| 1.1 | Электроэнергия | Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино» | 2022-2024 | 6800,00 | 2000,00 | 2300,00 | 2500,00 | Глава администрации |  |
| 1.2. | ТО уличного освещения | Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино» | 2022-2024 | 2250,00 | 650,00 | 750,00 | 850,00 | Глава администрации |  |
| **2.1** | **Содержание мест захоронения** | Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино» | 2022-2024 | **500,00** | **150,0** | **150,0** | **200,00** | Глава администрации |  |
| **3.** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | **Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино»** | **2022-2024** | **15766,00** | **4589,00** | **5806,00** | **5371,00** | Глава администрации. |  |
| 3.1. | Уборка территории | Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино» | 2022-2024 | 9116,00 | 2039,00 | 3856,00 | 3221,00 |  |  |
| 3.2. | Окашивание территории | Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино» | 2022-2024 | 4900,00 | 1500,00 | 1600,00 | 1800,00 |  |  |
| 3.3. | Приобретение расходных материалов | Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино» | 2022-2024 | 950,00 | 250,00 | 350,00 | 350,00 |  |  |
| 3.4 | Установка детского оборудования в населенных пунктах СП «Село Маклино» | Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино» | 2022-2024 | 800,00 | 800,00 | 0 | 0 |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Сельское поселение «Село Маклино» на 2018-2022 года» (утв. Постановлением администрации сельского поселения «Село Маклино» от 11.09.2017 №111/1)** | Средства  бюджета сельского поселения «Село Маклино», (так же средства федерального и областного бюджета в пропорции 10/48/42% ) | 2022-2024 | 5611,78 | 2524,98 | 1781,4 | 1305,4 | Глава администрации. |  |

**5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет различных источников финансирования. Основной источник обеспечения программы – финансирование за счет местного бюджета. Второй источник – инвестиции частных предпринимателей. Третий источник финансирования – целевые средства.

**6.Механизм реализации муниципальной программы**

Механизмом реализации программы является активная деятельность администрации сельского поселения по выполнению планов доходов местного бюджета, организация и вовлечение индивидуальных предпринимателей в данную программу и планомерная работа по выполнению программы благоустройства.

**7. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее выполнения.**

Управление муниципальной программой намечено осуществлять созданной и постоянно действующей комиссией. Контроль за ходом выполнения возлагается на главу администрации сельского поселения «Село Маклино».

**8. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы.**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

**1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:**

* + увеличение уровня озеленения территории поселения;
  + стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
  + увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда.

**2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:**

* + проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

* + развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
  + повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
  + улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
  + улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
  + повышение уровня эстетики поселения;
  + привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.